Sử dụng các phương pháp ước lượng

Các User Story

| User Story | Mục tiêu |
| --- | --- |
| Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để quản lý các task | Cho phép người dùng thêm công việc |
| Là người dùng, tôi muốn tìm kiếm công việc theo tên hoặc trạng thái | Giúp nhanh chóng tìm đúng công việc |
| Là người dùng, tôi muốn phân loại công việc theo trạng thái (Đang làm, Hoàn thành) | Giúp quản lý công việc trực quan và hiệu quả |

Planning Pocker

Nhóm tổ chức cuộc họp Planning Poker để thống nhất Story Points

Kết quả cuối cùng sau thảo luận có thể như bảng trên

Xác định mục tiêu Sprint

| Thành phần | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu Sprint | Hoàn thiện các tính năng cốt lõi để người dùng quản lý công việc cơ bản: tạo công việc, tìm kiếm và phân loại công việc theo trạng thái. |
| Kết quả mong đợi | - Người dùng có thể tạo công việc mới. - Người dùng có thể tìm kiếm công việc theo tên hoặc trạng thái. - Người dùng có thể phân loại công việc (Đang làm, Hoàn thành) và quản lý tiến độ trực quan. |
| Tiêu chí hoàn thành | - Tất cả tính năng hoạt động đúng chức năng. - Không có lỗi nghiêm trọng. - Có thể demo cho người dùng cuối. |

Lập kế hoạch phân chia công việc

| User Story | Task | Thời gian dự kiến | Người phụ trách |
| --- | --- | --- | --- |
| Tạo công việc | Thiết kế UI form tạo công việc | 2h | DEV A |
|  | Backend API lưu công việc | 3h | DEV B |
|  | Kiểm thử chức năng tạo công việc | 1h | DEV C |
| Tìm kiếm công việc | UI form tìm kiếm | 1h | DEV A |
|  | Backend API tìm kiếm | 2h | DEV B |
|  | Kiểm thử chức năng tìm kiếm | 1h | DEV C |
| Phân loại công việc | UI hiển thị phân loại | 2h | DEV A |
|  | Backend API lọc theo trạng thái | 2h | DEV B |
|  | Kiểm thử chức năng phân loại | 1h | DEV C |

Sử dụng Velocity

| User Story | SP | Task | Thời gian | Người phụ trách | Dự báo hoàn thành theo Velocity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tạo công việc | 3 | Thiết kế UI form tạo công việc | 2h | DEV A | Có thể hoàn thành |
|  |  | Backend lưu công việc | 3h | DEV B | Có thể hoàn thành |
|  |  | Kiểm thử chức năng tạo công việc | 1h | DEV C | Có thể hoàn thành |
| Tìm kiếm công việc | 2 | UI form tìm kiếm | 1h | DEV A | Có thể hoàn thành |
|  |  | Backend API tìm kiếm | 2h | DEV B | Có thể hoàn thành |
|  |  | Kiểm thử chức năng tìm kiếm | 1h | DEV C | Có thể hoàn thành |
| Phân loại công việc | 3 | UI hiển thị phân loại | 2h | DEV A | Có thể hoàn thành |
|  |  | Backend lọc theo trạng thái | 2h | DEV B | Có thể hoàn thành |
|  |  | Kiểm thử chức năng phân loại | 1h | DEV C | Có thể hoàn thành |
| Tổng SP Sprint | 8 |  |  |  | Trong khả năng Sprint |