Xác định mục tiêu Sprint

Mục tiêu: Hoàn thành các tính năng quản lý công việc cơ bản cho người dùng, bao gồm tạo công việc và phân loại công việc theo trạng thái

Giải thích:

Tập trung vào giá trị cốt lõi: người dùng có thể thêm và quản lý công việc một cách trực quan

Đảm bảo Sprint có kết quả cụ thể, có thể demo ngay cho khách hàng

Chọn User Story từ Product Backlog

| User Story | Mục tiêu | Lý do chọn |
| --- | --- | --- |
| Tạo công việc | Người dùng có thể thêm công việc mới | Đây là tính năng cốt lõi, giúp người dùng bắt đầu quản lý công việc. |
| Phân loại công việc | Người dùng có thể phân loại công việc theo trạng thái (Đang làm, Hoàn thành) | Giúp người dùng quản lý tiến độ công việc trực quan và dễ dàng theo dõi. |

Phân chia thành các task nhỏ

| User Story | Task |
| --- | --- |
| Tạo công việc | Thiết kế UI form tạo công việc |
|  | Backend API lưu công việc |
|  | Kiểm thử chức năng tạo công việc |
| Phân loại công việc | Thiết kế UI hiển thị phân loại |
|  | Backend API lọc theo trạng thái |
|  | Kiểm thử chức năng phân loại |

Ước lượng công việc theo T-Shirt Sizes

| User Story | Kích cỡ | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Tạo công việc | M | Có UI, backend và kiểm thử, nhưng không quá phức tạp. |
| Phân loại công việc | M | Bao gồm UI và backend, logic lọc đơn giản, phù hợp với năng lực nhóm. |