Tính velocity của nhóm

Velocity Sprint 1 = Tổng story hoàn thành = 5 + 8 = 13

Velocity Sprint 2 = Tổng story hoàn thành = 13 + 5 = 18

Trung bình Velocity = (13 + 18) / 2 = 16

Lập kế hoạch

User Story Sprint tiêp theo:

| User Story | Story Points |
| --- | --- |
| US7 | 8 |
| US8 | 5 |
| US9 | 3 |
| US10 | 13 |
| US11 | 2 |

Chọn US có tổng SP  sấp xỉ velocity trung bình (16 SP) là US10 và US11 từ đó nhóm sẽ không bị quá tải khi làm