Ước lượng công việc bằng Story Point

| User Story | Mô tả | Story Points | Lý do ước lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| Tạo công việc mới | UI form nhập thông tin, backend lưu dữ liệu, kiểm thử | 5 | Có frontend + backend + kiểm thử → độ phức tạp trung bình |
| Quản lý danh sách công việc | Hiển thị danh sách, sửa/xóa, phân loại công việc | 8 | Logic backend phức tạp, nhiều thao tác UI → độ khó cao hơn |
| Tìm kiếm công việc | UI form tìm kiếm, backend lọc dữ liệu | 3 | Task đơn giản, backend lọc + UI hiển thị kết quả |
| Đăng nhập/Đăng ký người dùng | Form đăng ký, xác thực dữ liệu, backend lưu, kiểm thử | 5 | Bao gồm UI + backend + kiểm thử, tương đương “Tạo công việc mới” |
| Phân loại công việc | Lọc danh sách theo trạng thái và hiển thị trên UI | 3 | Logic backend đơn giản, UI hiển thị filter task nhỏ |

Thực hiện Planning Pocker

| User Story | DEV A | DEV B | DEV C | DEV D | DEV E | Kết luận Story Points |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tạo công việc mới | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Quản lý danh sách công việc | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Tìm kiếm công việc | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Đăng nhập/Đăng ký người dùng | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Phân loại công việc | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |

Lập kế hoạch Sprint

Xác định velocity của nhóm

Giả sử nhóm hoàn thành 2 Sprint là:

Sprint 1: 18 Story Point

Sprint 2: 22 Story Point

Velocity trung bình: 20 Story Point

Vậy nhóm dự kiến hoàn thành 20 Story Point trong Sprint tiếp theo

Chọn User Story cho Sprint

| User Story | Story Points |
| --- | --- |
| Đăng nhập/Đăng ký người dùng | 5 |
| Tạo công việc mới | 5 |
| Quản lý danh sách công việc | 8 |
| Tìm kiếm công việc | 3 |