User Story: Là người dùng tôi muốn có tính năng giỏ hàng để thêm sản phẩm và chuẩn bị thanh toán

Tính năng: Tạo giỏ hàng cho người dùng

Mục đích: Người dùng có thể thêm sản phẩm vào giỏ, cập nhật số lượng và xem tổng tiền trước khi thanh toán

Chia nhỏ User Story thành Task

| Task | Mô tả | Story Points | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế UI giỏ hàng | Giao diện hiển thị sản phẩm trong giỏ, số lượng, giá và tổng tiền | 3 | Công việc UI riêng, không phụ thuộc backend |
| Tạo cart trên backend | Tạo cấu trúc lưu giỏ hàng: item, price, quantity… | 2 | Logic nhẹ, thiết kế cấu trúc dữ liệu ban đầu |
| API thêm sản phẩm vào giỏ | API thêm sản phẩm vào giỏ của người dùng | 3 | Cần xử lý tăng số lượng nếu SP đã tồn tại |
| API cập nhật số lượng | Tăng/giảm số lượng sản phẩm trong giỏ | 3 | Cần logic cập nhật dữ liệu và validate |
| API xóa sản phẩm khỏi giỏ | Xóa item khỏi giỏ | 2 | Logic backend đơn giản |
| API lấy danh sách giỏ hàng | Hiển thị toàn bộ giỏ và tổng tiền | 2 | Truy vấn dữ liệu và trả về đầy đủ |
| Tích hợp UI – Backend | Gọi API hiển thị và cập nhật giỏ trên giao diện | 5 | Task nặng vì frontend-backend kết hợp |
| Kiểm thử tính năng | Test thêm, sửa, xóa, hiển thị trên UI | 3 | Kiểm thử thủ công |

Lập kế hoạch Sprint

Velocity nhóm

Giả sử nhóm có Velocity trong 2 Sprint trước đó là:

Sprint 1: 20 Story Points

Sprint 2: 22 Story Points

Velocity trung bình: 21 Story Points

Vậy ở Sprint tiếp theo nhóm nên hoàn thanh 21 Story để không không bị quá tải

Chọn task phù hợp

| Task | Story Points |
| --- | --- |
| Thiết kế UI giỏ hàng | 3 |
| Tạo cart trên backend | 3 |
| API thêm sản phẩm | 3 |
| API cập nhật số lượng | 3 |
| API xóa sản phẩm | 3 |
| API lấy danh sách giỏ hàng | 3 |
| (Tổng) | 18 SP |